**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**(Lần 2)**

**NHÓM MORII**

**I. Thông tin chung**

- Thời gian: 15h00 29/09/2022

- Địa điểm: The Cups Coffee

- Thành viên tham dự:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **SĐT** |
| 1 | 20520267 | Trần Thị Mỹ Nhung | 0368909827 |
| 2 | 20520811 | Trần Trọng Tín | 0836646035 |
| 3 | 20521083 | Trần Thị Ngọc Ánh | 0363961281 |
| 4 | 20521569 | Nguyễn Hữu Long | 0775504619 |

* Các thành viên vắng mặt: không có
* Mục tiêu cuộc họp:
  + Xác định rõ mục tiêu và phạm vi dự án
  + Xác định được yêu cầu chức năng và phi chức năng
  + Xác định quy trình nghiệp vụ của từng đối tượng

**II. Nội dung cuộc họp**

**1. Đánh giá các công việc đã thực hiện:**

Trong cuộc họp lần trước, nhóm đã xác định được đề tài môn học và từ đó, nhóm đã tham khảo, khảo sát được một số website tương tự để phục vụ cho việc thiết kế giao diện cũng như tính năng website của nhóm trong tương lai. Bên cạnh đó, nhóm cũng đã xác định được nhiệm vụ của từng thành viên cũng như chia timeline, ước lượng thời gian thực hiện các công việc sắp tới của nhóm.

Phần trăm hoàn thành: 100%

Những công việc còn lỗi: 0

Các vấn đề chưa được giải quyết: 0

**2. Nội dung thống nhất**

Tại cuộc họp lần này, nhóm đã thảo luận thống nhất một số nội dung sau:

* Xác định mục tiêu và phạm vi dự án
* Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng
* Xác định được 3 đối tượng sử dụng chính: khách hàng, nhân viên và quản lý
* Xác định quy trình nghiệp vụ của từng đối tượng

**3. Phân công công việc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Thành viên** |
| 1 | * Xác định mục tiêu dự án * Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ chung | Trần Thị Mỹ Nhung |
| 2 | * Xác định phạm vi dự án * Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ của khách hàng | Trần Trọng Tín |
| 3 | * Xác định yêu cầu chức năng * Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ của nhân viên | Trần Thị Ngọc Ánh |
| 4 | * Xác định yêu cầu phi chức năng * Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ chung của quản lý | Nguyễn Hữu Long |

Lên lịch cho thời gian họp tiếp theo: 6/10/2022

Cuộc họp kết thúc lúc: 18h30 29/09/2022

Nhóm trưởng Thư ký

Nguyễn Hữu Long Trần Thị Ngọc Ánh