**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**(Lần 4)**

**NHÓM MORII**

**I. Thông tin chung**

- Thời gian: 19h 26/10/2022

- Địa điểm: An Tea & Coffee

- Thành viên tham dự:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **SĐT** |
| 1 | 20520267 | Trần Thị Mỹ Nhung | 0368909827 |
| 2 | 20520811 | Trần Trọng Tín | 0836646035 |
| 3 | 20521083 | Trần Thị Ngọc Ánh | 0363961281 |
| 4 | 20521569 | Nguyễn Hữu Long | 0775504619 |

* Các thành viên vắng mặt: không có
* Mục tiêu cuộc họp:
  + Xác định được mockup giao diện
  + Xác định một số trường cần có trong từng giao diện
  + Thiết kế logo, xác định màu sắc chủ đạo
  + Xác định một số tính năng cần phát triển

**II. Nội dung cuộc họp**

**1. Đánh giá các công việc đã thực hiện:**

Trong cuộc họp lần trước, nhóm đã thiết kế được lược đồ cơ sở dữ liệu cũng như đặc tả từng use-case. Từ những đặc tả đó giúp cho nhóm có thể xác định được những giao diện mà nhóm cần phát triển cũng như bổ sung thêm một số tính năng khác.

Phần trăm hoàn thành: 100%

Những công việc còn lỗi: 0

Các vấn đề chưa được giải quyết: 0

**2. Nội dung thống nhất**

Tại cuộc họp, nhóm đã thảo luận thống nhất một số nội dung sau:

* Khảo sát đối với một số website coffee
* Thống nhất được mockup, màu chủ đạo
* Xác định được các tính năng cần phát triển
* Phân công thiết kế giao diện

**3. Phân công công việc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Thành viên** |
| 1 | * Thiết kế các giao diện: * Quản lý thông tin sản phẩm (admin) * Xem sản phẩm (khách hàng) * Quản lý thông tin khuyến mãi * Xem Câu chuyện * Trang chủ (khách hàng) | Trần Thị Mỹ Nhung |
| 2 | * Thiết kế các giao diện: * Đăng nhập * Đăng ký * Xem thông tin cá nhân * Đổi mật khẩu * Quản lý thông tin khách hàng | Trần Trọng Tín |
| 3 | * Thiết kế các giao diện: * Quên mật khẩu * Quản lý thông tin nhân viên * Quản lý Blog (admin) * Xem Blog, Tra cứu Blog (khách hàng) * Liên hệ | Trần Thị Ngọc Ánh |
| 4 | * Thiết kế các giao diện * Trang chủ (admin) * Báo cáo thống kê * Quản lý thông tin hóa đơn * Đặt hàng * Giỏ hàng * Giao hàng * Quản lý Đơn hàng * Xem lịch sử đặt hàng * Tra cứu đơn đã đặt * Phát triển tính năng phân quyền | Nguyễn Hữu Long |

Dự kiến nếu hoàn thành sớm thiết kế giao diện, nhóm sẽ tiến hành lập trình giao diện và lập trình chức năng ngay sau đó.

Lên lịch cho thời gian họp tiếp theo: 06/11/2022

Cuộc họp kết thúc lúc: 20h 26/10/2022

Nhóm trưởng Thư ký

Nguyễn Hữu Long Trần Thị Ngọc Ánh