**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**(Lần 6)**

**NHÓM MORII**

**I. Thông tin chung**

- Thời gian: 14h 08/12/2022

- Địa điểm: Feel

- Thành viên tham dự:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **SĐT** |
| 1 | 20520267 | Trần Thị Mỹ Nhung | 0368909827 |
| 2 | 20520811 | Trần Trọng Tín | 0836646035 |
| 3 | 20521083 | Trần Thị Ngọc Ánh | 0363961281 |
| 4 | 20521569 | Nguyễn Hữu Long | 0775504619 |

* Các thành viên vắng mặt: không có
* Mục tiêu cuộc họp:
  + Lập kế hoạch kiểm thử
  + Thiết kế kịch bản quy trình kiểm thử

**II. Nội dung cuộc họp**

**1. Đánh giá các công việc đã thực hiện:**

Sau khoảng thời gian hơn 4 tuần thực hiện phát triển dự án, nhóm đã hoàn thành cơ bản website với 3 phân quyền: khách hàng, nhân viên và quản lý. Ứng với mỗi phân quyền có sự khác nhau về giao diện cũng như quyền hạn sử dụng tính năng.

Phần trăm hoàn thành: 100%

Những công việc còn lỗi: 0

Các vấn đề chưa được giải quyết: 0

**2. Nội dung thống nhất**

Tại cuộc họp, nhóm đã thảo luận thống nhất một số nội dung sau:

* Chọn template kiểm thử
* Tiến hành kiểm thử đổi với chức năng đã thực hiện
* Lập kế hoạch kiểm thử đối với từng chức năng

**3. Phân công công việc**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Thành viên** |
| 1 | * Tiến hành kiểm thức giao diện và chức năng của: * Quên mật khẩu * Quản lý thông tin nhân viên * Quản lý Blog (admin) * Xem Blog, Tra cứu Blog (khách hàng) * Liên hệ | Trần Thị Mỹ Nhung |
| 2 | * Tiến hành kiểm thử giao diện và chức năng của: * Trang chủ (admin) * Báo cáo thống kê * Quản lý thông tin hóa đơn * Đặt hàng * Giỏ hàng * Giao hàng * Quản lý Đơn hàng * Xem lịch sử đặt hàng * Tra cứu đơn đã đặt | Trần Trọng Tín |
| 3 | * Tiến hành kiểm thử giao diện và chức năng của: * Quản lý thông tin sản phẩm (admin) * Xem sản phẩm (khách hàng) * Quản lý thông tin khuyến mãi * Xem Câu chuyện * Trang chủ (khách hàng) | Trần Thị Ngọc Ánh |
| 4 | * Tiến hành kiểm thử giao diện và chức năng của: * Đăng nhập * Đăng ký * Xem thông tin cá nhân * Đổi mật khẩu * Quản lý thông tin khách hàng | Nguyễn Hữu Long |

Các thành viên trong nhóm sẽ tiến hành kiểm thử lẫn nhau để có thể đưa ra cái nhìn trực quan nhất.

Lên lịch cho thời gian họp tiếp theo: 15/12/2022

Cuộc họp kết thúc lúc: 16h30 08/12/2022

Nhóm trưởng Thư ký

Nguyễn Hữu Long Trần Thị Ngọc Ánh