|  |  |
| --- | --- |
| **Đồ án môn** | **Đề tài:** |
| Xây dựng Hệ thống Thông tin trên các framework - IS220.N12 | XÂY DỰNG WEBSITE  MORII COFFEE |
| 01 – Tài liệu quản lý dự án | *Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022* |

Sinh viên thực hiện – Nhóm Morii:

1. Nguyễn Hữu Long MSSV: 20521569
2. Trần Trọng Tín MSSV: 20520811
3. Trần Thị Ngọc Ánh MSSV: 20521083
4. Trần Thị Mỹ Nhung MSSV: 20520267

**BẢN ĐIỀU LỆ DỰ ÁN**

**XÂY DỰNG WEBSITE MORII COFFEE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BẢN ĐIỀU LỆ DỰ ÁN**  **XÂY DỰNG WEBSITE MORII COFFEE** | | | |
| **Thông tin chung về dự án** | | | |
| **Tên dự án** | Xây dựng Website Morii Coffee | | |
| **Dự kiến ngày thực hiện** | 22/9/2022 | | |
| **Dự kiến ngày hoàn thành** | 21/12/2022 | | |
| **Mục đích, Mục tiêu và Sản phẩm đầu ra** | | | |
| **Mục đích của dự án** | Xây dựng website phục vụ mục đích truyền thông, mua bán và quản lý cho cửa hàng Morii Coffee. | | |
| **Mục tiêu thực hiện** | - Tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng Website Morrii Coffee  - Xây dựng website với nội dung linh hoạt, cấu trúc rõ ràng, phù hợp với nhu cầu sử dụng.  - Xây dựng các chức năng đáp ứng yêu cầu mua bán và quản lý tại Morii Coffee | | |
| **Sản phẩm đầu ra** | - Website dành cho khách hàng  - Website dành cho quản lý và nhân viên | | |
| **Phạm vi và Quy trình thực hiện** | | | |
| **Phạm vi dự án** | Sản phẩm đầu ra chính của dự án. | Website Morii Coffee | |
| **Quy trình dự kiến** | **Các mốc**  **quan trọng** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** |
| Thành lập nhóm dự án/đánh giá sơ bộ/phạm vi | 22/9/2022 | 25/9/2022 |
| Chốt kế hoạch thực hiện/điều lệ/khởi động dự án | 26/9/2022 | 28/9/2022 |
| Xác định và đánh giá các giai đoạn thực hiện | 29/9/2022 | 4/10/2022 |
| Thực hiện và cải tiến các giai đoạn | 5/10/2022 | 19/10/2022 |
| Tổng kết, báo cáo | 20/12/2022 | 21/12/2022 |
| **Các nguồn lực thực hiện** | | | |
| **Nhóm dự án** | **Tên thành viên** | **Chức vụ** | **Vai trò** |
| Nguyễn Hữu Long | Trưởng nhóm | Thiết kế và lập trình website. |
| Trần Thị Mỹ Nhung | Thành viên | - Tổng quan và Quản lý dự án.  - Phân tích và thiết kế hệ thống. |
| Trần Trọng Tín | Thành viên | Thiết kế và lập trình website. |
| Trần Thị Ngọc Ánh | Thành viên | - Quản lý dự án.  - Phân tích và thiết kế hệ thống. |
| **Tiêu chí thực hiện** | | | |
| **Danh mục tiêu chí** | **Mô tả cơ sở đánh giá** | | |
| Năng suất làm việc | - Dựa trên năng lực và mức độ làm việc.  - Dựa trên mục tiêu phát triển hệ thống.  - Dựa trên tiến độ hoàn thành công việc. | | |
| Tính tuân thủ của nhóm làm việc | - Các công việc được phân công cần hoàn thành đúng hạn và đạt yêu cầu.  - Nắm bắt được tiến độ thực hiện dự án.  - Tham gia và đóng góp trong các cuộc họp và đánh giá công việc chung. | | |
| Sự phù hợp khi đưa ra quyết đính | - Các quyết định khi đưa ra bàn bạc phải phù hợp với thời điểm và tiến độ thực hiện dự án.  - Các tiêu chuẩn và vấn đề phải đưa ra bàn bạc chung cần tất cả thành viên thực hiện dự án tham gia.  - Các quyết định chỉ được duyệt khi số lượng đồng ý đạt 3/4 số lượng người tham gia. | | |
| Chất lượng dự án | Đảm bảo giảm thiểu việc bảo trì.  Sản phẩm cuối cùng là sản phẩm hạn chế lối. | | |
| **Rủi ro, Giả định và Ràng buộc** | | | |
| **Rủi ro** | - Thiếu nhân lực thực hiện dự án.  - Yêu cầu hệ thống không rõ ràng.  - Quyết định từ bên ngoài tác động lên dự án.  - Hiệu suất không đảm bảo. | | |
| **Giả định và Ràng buộc** | **Các vấn đề** | **Mô tả** | |
| Về thời gian | Thời gian thực hiện dự án không được quá 100 ngày. | |
| Về phạm vi | Xác định các công việc cần thiết phải thực hiện để hoàn thành dự án. | |
| Về chất lượng | Website đảm bảo các chức năng cơ bản của khách hàng và nhân viên. | |
| **Phê duyệt dự án** | | | |
| Người lập điều lệ | Trần Thị  Mỹ Nhung | Ngày: 22/9/2022 | |
| Người phê duyệt | Nguyễn  Hữu Long | Ngày: 22/9/2022 | |